АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2024                     п. Новочернореченский                                     № 26

О проведении двухмесячника по благоустройству и проведению субботников

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения санитарного состояния населенных пунктов, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Решением Новочернореченского сельского Совета депутатов от 28.11.2022 № 19- 133Р, «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения и содержания территории муниципального Новочернореченского сельсовета Козульского района Красноярского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Новочернореченский сельсовет  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить на территории муниципального образования Новочернореченский сельсовет с 22 апреля по 22 июня 2024 года двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного  содержания территории сельсовета, и его архитектурно-художественного облика.

2.  Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству, согласно Приложению 1.

3.   Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Наш поселок», и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новочернореченского сельсовета в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» https://novochernorechenskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/.

- Глава сельсовета                                                                  Е.С. Моисеенко

Приложение 1 к

постановлению администрации

Новочернореченского сельсовета

от 16.04.2024 № 26

План мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории Новочернореченского сельсовета

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |
| Привлечение регионального оператора ООО «Эко-Транспорт» для вывоза мусора в период двухмесячника | Администрация Новочернореченского сельсовета, руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности | В течение двухмесячника |
| Обход домовладений в целях предупреждения возникновения несанкционированных свалок и сжигания мусора на территориях сельсовета | Администрация Новочернореченского сельсовета | Постоянно |
| Обеспечение участия школьников в проведении мероприятий двухмесячника | Руководители учреждений образования, МБУ «Молодежное движение» | В течение двухмесячника |
| Обеспечение участия жителей Новочернореченского сельсовета в проведении очистки придомовой территорий (информирование населения) | Администрация Новочернореченского сельсовета | В течение двухмесячника |
| - Мероприятия по благоустройству |  |  |
| Проведение субботников, уборке прилегающей территории на предприятиях и организациях всех форм собственности, учреждений, школ | Руководители учреждений | До 31.05.2024 |
| Организация ликвидации несанкционированных свалок | Администрация Новочернореченского сельсовета | В течение двухмесячника |
| Приведение в порядок внешнего вида зданий торговых предприятий и павильонов | Администрация Новочернореченского сельсовета, руководители торговых предприятий, индивидуальные предприниматели | В течение двухмесячника |
| Осуществление ремонта и покраски малых архитектурных форм, ограждений, клумб, спортивных сооружений | Администрация Новочернореченского сельсовета, МБУ «Молодежное движение» | В течение двухмесячника |
| Благоустройство, ремонт площадок для размещения мусорных контейнеров, ремонт мусорных контейнеров | Администрация Новочернореченского сельсовета | В течение двухмесячника |
| Установка (замена) дорожно-знаковой информации | Администрация Новочернореченского сельсовета | В течение двухмесячника |
| Размещение информации о двухмесячнике по благоустройству | Администрация Новочернореченского сельсовета | В течение двухмесячника |
| - Мероприятия по озеленению |  |  |
| Благоустройство детских игровых площадок | Администрация Новочернореченского сельсовета | В течение двухмесячника |