АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2023                           п. Новочернореченский                                      № 74

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2023-2026 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2023-2026 годы согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2023-2026 годы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального  опубликования в периодическом  печатном   издании  «Наш поселок», и подлежит  размещению на официальном сайте администрации Новочернореченского сельсовета  в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет https://novochernorechenskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/.

Глава сельсовета                                                                           Е.С. Моисеенко

Приложение

к постановлению администрации

Новочернореченского сельсовета

от 19.07.2023 № 74

1 Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2023-2026 годы

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель | Администрация Новочернореченского сельсовета |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Новочернореченского сельсовета; Предприятия и организации и организации, расположенные на территории Новочернореченского сельсовета; Жители поселка Новочернореченский |
| Цели Программы | Создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности жителей Новочернореченского сельсовета |
| Задачи Программы | Формирования единого облика Новочернореченского сельсовета Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Новочернореченского сельсовета, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории Повышение уровня вовлеченности заинтересованных жителей, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Новочернореченского сельсовета |
| Показатели Программы |  |
| Срок реализации Программы | 2023-2025 годы 1 этап: 2023-2024 годы 2 этап: 2024-2025 годы 3 этап 2025-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего на реализацию подпрограммы в 2023-2026 годы 0,00 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 0,00 тыс. руб., краевой бюджет 0,00 тыс. руб., местный бюджет 0,00 тыс. руб., иные источники 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории Новочернореченского сельсовета |

2 Приоритеты политики формирования комфортной городской (сельской) среды в целях благоустройства Новочернореченского сельсовета

2.1. Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в Новочернореченском сельсовета.

Сельская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид сельсовета. Создание современной среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования сельсовета (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

2.2. Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территории сельсовета. Основные принципы формирования программ - формирование комфортной городской (сельской) среды.

1) Общественное участие.

Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

2) Системный подход.

Формирование муниципальных программ на 2023-2026 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

3) Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

4) Создание общественного пространства по выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2025 неблагоустроенных общественных зон.

5) Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей сельсовета, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

6) Личная ответственность. За программу отвечает глава сельсовета. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

7) Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

3 Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и текущего состояния сферы благоустройства

3.1. Общая характеристика

3.1.1. Численность населения п. Новочернореченский составляет 3037 чел.

3.1.2. Генеральный план утвержден Решением Козульского районного Совета депутатов от 30.12.2022 № 26-193Р «Об утверждении Генерального плана Новочернореченского сельсовета Козульского района».

3.1.3. Правила благоустройства утверждены Решением Новочернореченского сельского Совета депутатов от 28.11.2022 № 19-133 Р «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения и содержания территории муниципального образования Новочернореченский сельсовет»

3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства

| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дворовые территории многоквартирных домов |  |  |
| Количество многоквартирных домов | ед. | 14 |
| Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 8 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. | 1 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | - |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед | 13 |
| Количество благоустроенных общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них: | ед | 3 |
| Количество общественных территорий соответствующего функционального назначения, нуждающихся в благоустройстве | ед | 11 |
| площадь | ед | 1 |
| стадион | ед. | 1 |
| парк | ед | 2 |
| территория возле памятника | ед | 1 |
| площадь | ед | 1 |
| детская площадка | ед | 2 |
| хоккейная коробка | ед. | 1 |
| иные | ед | 2 |

3.3. Отсутствие парков и скверов, зон отдыха, мест для купания - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

Из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения отсутствуют на территории сельсовета.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Администрацией Новочернореченского сельсовета в рамках благоустройства реализованы следующие проекты:

«Детская игровая площадка»;

«Благоустройство детской игровой площадки»;

«АРТ-Сцена».

Совместно с МБУ Молодежное движение на территории сельсовета проводятся различные мероприятия по благоустройству (субботники, и пр.).

4 Цели и задачи муниципальной Программы

4.1. В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи.

1) Обеспечить формирование единого облика сельсовета;

2) Обеспечить создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории сельсовета, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3) Повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельсовета.

5 Ожидаемые результаты Программы

1) Повышение уровня благоустройства территории сельсовета;

2) Вовлеченность населения в благоустройство территории.

6 Мероприятия Программы

6.1. Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия, соответствующие поставленным задачам, согласно приложению 1 к Программе.

7 Ресурсное обеспечение программы

7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2024 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке, установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение мероприятий, предусмотренных программой.

8 Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории Новочернореченского сельсовета общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды в Новочернореченском сельсовете.

8.2. Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляется общественной комиссией, администрацией Новочернореченского сельсовета, администрацией Козульского района, финансовым управлением администрации Козульского района.

8.3. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информации о ходе реализации Программы на официальном сайте администрации Новочернореченского сельсовета.

8.4. Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет глава Новочернореченского сельсовета.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2023-2026 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2023-2026 годы на территории

__Новочернореченского сельсовета__

(наименование городского округа, поселения)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончание реализации |
| Задача 1 Обеспечение формирования единого облика муниципального образования |  |  |  |
| Применение правил благоустройства, утвержденных по результатам публичных слушаний | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | Административная комиссия | 2023 | 2026 |
| Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории сельсовета (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Задача 2 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Благоустройство общественных пространств |  | 2023 | 2026 |
| Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  | 2023 | 2026 |
| Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  | 2023 | 2026 |
| Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  |
| Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Привлечение жителей: - к посадке зеленых насаждение; - уборке несанкционированных свалок и т.д. | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |
| Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Администрация сельсовета | 2023 | 2026 |

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Адрес общественной территории |  |  |  |  |  | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории, м2 | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципаль-ного образования (муниципаль-ного района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населенного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории, адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Новочернореченский сельсовет | поселок | Новочернореченский | п. Новочернореченский, ул. Кооперативная 26 А | Детская площадка | Досуг населения | 24:21:0501008:752 | 600 | да | да | да | да | нет |
| 2 | Новочернореченский сельсовет | поселок | Новочернореченский | п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, 24Б | Памятник | Сооружения культуры и отдыха | 24:21:0501008:748 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Новочернореченский сельсовет | поселок | Новочернореченский | п. Новочернореченский, ул. Деповская, 32 | Детская площадка | Досуг населения | 24:21:0501020:352 | 11162 | да | да | да | да | нет |
| 4 | Новочернореченский сельсовет | поселок | Новочернореченский | п. Новочернореченский, ул. Деповская, 32 | Площадь | Досуг населения | 24:21:0501020:352 | 11162 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Новочернореченский сельсовет | поселок | Новочернореченский | п. Новочернореченский, ул. Пролетарская 106 А | Стадион | Досуг населения | 24:21:0501013:77 | 8050 | нет | частично | да | да | нет |

Глава Новочернореченского сельсовета                                       _____________________                         _________________________

(подпись)                                                                         (расшифровка подписи)